[НАЗВАНИЕ ВУЗА]

[ИНСТИТУТ / ФАКУЛЬТЕТ]

[КАФЕДРА]

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

Кейс №2. Система идентификации личности по фотографии для контроля доступа на промышленном предприятии

Выполнили: Егор, Артём, Максим

Группа: [указать группу]

Проверил: [ФИО преподавателя]

[Город] — 2026

# Содержание

1. Название кейса и состав команды

2. Цели и предпосылки

3. Методология ML

4. Подготовка пилота

5. Production-архитектура

6. Данные и диаграммы

7. Риски

8. Вывод

# 1. Название кейса и состав команды

Кейс №2: автоматизированная система идентификации личности по фотографии для контроля доступа на промышленном предприятии.

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Егор | Product Owner / системный аналитик | Бизнес-цели, требования, сценарии, критерии пилота |
| Артём | Data Scientist / ML-инженер | ML-подход, метрики, эксперименты, модельные риски |
| Максим | Data Engineer / Data Architect | Данные, архитектура хранения, интеграции, эксплуатация |

# 2. Цели и предпосылки

На предприятии около 5000 сотрудников и 10 проходных. Сейчас дежурный вручную сравнивает человека с фотографией в профиле после сканирования пластикового пропуска. Процесс зависит от внимательности оператора, плохо масштабируется в часы пик и не защищает от передачи пропуска другому человеку.

Цель проекта — создать информационную систему с ML-модулем, которая автоматически проверяет соответствие лица сотрудника его пропуску, ускоряет проход через КПП, снижает субъективность проверки и сохраняет полный аудит решений.

• сокращение среднего времени проверки до 2 секунд;

• снижение риска прохода по чужому пропуску;

• автоматизация типовых проходов и ручная проверка только спорных случаев;

• полное журналирование решений системы и действий оператора;

• учет требований к персональным и биометрическим данным.

# 3. Методология ML

Основная ML-задача MVP — face verification: сотрудник предъявляет пропуск, а система сравнивает лицо перед камерой с эталонным биометрическим шаблоном владельца пропуска. Face identification по всей базе сотрудников рассматривается как развитие после успешного пилота.

Пайплайн включает детекцию лица, оценку качества кадра, извлечение embedding-вектора, сравнение с эталоном, применение порога и запись результата.

| Метрика | Смысл | Связь с бизнесом |
| --- | --- | --- |
| FAR | Доля чужих лиц, ошибочно допущенных системой | Главный риск безопасности |
| FRR | Доля своих сотрудников, не прошедших автоматически | Очереди и нагрузка на КПП |
| TAR при заданном FAR | Корректные допуски при фиксированном уровне безопасности | Выбор рабочего порога |
| p95 latency | Задержка 95% проверок | Пропускная способность КПП |
| Доля ручных проверок | Сколько случаев ушло оператору | Экономический эффект |

# 4. Подготовка пилота

Пилот проводится на 1-2 проходных и группе 300-500 сотрудников. Сначала система работает в теневом режиме, затем допускается автоматическое открытие турникета при высокой уверенности. Спорные случаи передаются оператору.

| Критерий | Целевое значение |
| --- | --- |
| p95 времени проверки | не более 2 секунд |
| Автоматические штатные проходы | не менее 90% |
| Ложные допуски | 0 в пилоте или ниже согласованного порога |
| Полнота журнала | 100% решений записаны |
| Доступность пилотного контура | не ниже 98.5% |

# 5. Production-архитектура

Архитектура гибридная: на каждой проходной есть камера, терминал и edge-узел, а центральные сервисы отвечают за Access Control API, ML Inference, Employee DB, Vector Storage, Audit Log и Monitoring. Распределенность нужна из-за 10 физических КПП и требования низкой задержки.

• Камера КПП получает изображение лица.

• Edge-узел выполняет предварительную обработку и буферизует события.

• Access Control API принимает решение о доступе.

• ML Inference Service извлекает embedding и сравнивает его с эталоном.

• Vector Storage хранит биометрические шаблоны.

• Audit Log хранит неизменяемую историю решений.

# 6. Данные и диаграммы

В репозитории подготовлены диаграммы бизнес-процессов AS-IS и TO-BE, ER-диаграмма данных, диаграмма архитектуры, UML-диаграмма компонентов и UML-диаграмма последовательности.

| Диаграмма | Файл |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс AS-IS | diagrams/business-process-as-is.mmd |
| Бизнес-процесс TO-BE | diagrams/business-process-to-be.mmd |
| ER-диаграмма данных | diagrams/data-er-diagram.mmd |
| Архитектура системы | diagrams/system-architecture.mmd |
| UML-компоненты | diagrams/uml-components.mmd |
| UML-последовательность | diagrams/uml-sequence-access.mmd |

# 7. Риски

| Риск | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- |
| Ложный допуск | Критический риск безопасности | Строгий порог и ручная проверка спорных случаев |
| Ложный отказ | Очереди и недовольство сотрудников | Настройка порогов и улучшение эталонных фото |
| Утечка биометрии | Юридический и репутационный риск | Шифрование, RBAC, аудит, минимизация хранения фото |
| Сбой сети или ML-сервиса | Остановка автоматической проверки | Edge-буфер и ручной режим |
| Недоверие операторов | Обход системы | Обучение и понятное объяснение решений |

# 8. Вывод

Проект описывает не только ML-модель, но и полноценную информационную систему: бизнес-процессы, данные, архитектуру, требования, пилот, эксплуатацию и риски. Для MVP выбран сценарий «пропуск + лицо», потому что он дает быстрый эффект, снижает риск ложной идентификации и хорошо подходит для защищенного промышленного объекта. После успешного пилота систему можно масштабировать на все 10 проходных и развивать в сторону идентификации без пропуска.