[НАЗВАНИЕ ВУЗА]

[ИНСТИТУТ / ФАКУЛЬТЕТ]

[КАФЕДРА]

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

Кейс №2. Система идентификации личности по фотографии для контроля доступа на промышленном предприятии

Выполнили: Егор, Артём, Максим

Группа: [указать группу]

Проверил: [ФИО преподавателя]

[Город] — 2026

# Содержание

1. Введение и мастер-документ проекта

2. Полный дизайн-документ MLSD

3. Графические модели и диаграммы

4. Требования к системе

5. Методология ML и данные

6. Пилот и критерии успеха

7. Production-внедрение и эксплуатация

8. Риски и меры снижения

9. MVP и технический долг

10. Сценарий защиты

# 1. Введение и мастер-документ проекта

# Кейс №2. Система идентификации личности по фотографии для контроля доступа

## Состав команды и роли

Проект подготовлен командой из трех человек:

| Участник | Роль в проекте | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Егор | Product Owner / системный аналитик | бизнес-цели, требования, сценарии использования, критерии пилота |
| Артём | Data Scientist / ML-инженер | ML-подход, метрики качества, риски модели, план экспериментов |
| Максим | Data Engineer / Data Architect | данные, архитектура хранения, интеграции, эксплуатация и безопасность |

## Краткое описание продукта

Мы проектируем информационную систему с ИИ-модулем для автоматической идентификации сотрудников предприятия по фотографии на проходной. Сейчас сотрудник проходит через КПП по пластиковому пропуску, а дежурный вручную сравнивает лицо человека с фотографией в профиле. Такой процесс медленный, зависит от внимательности оператора и плохо масштабируется на 10 проходных.

Предлагаемая система делает процесс более быстрым и контролируемым: камера на КПП получает изображение лица, ML-сервис сравнивает его с биометрическими шаблонами сотрудников, система принимает решение о допуске или передает спорный случай оператору. При этом важная часть проекта — не заменить человека любой ценой, а убрать рутинные проверки и оставить ручное участие там, где оно действительно нужно.

## Цель проекта

Создать проект ML-системы, которая:

сокращает время прохода сотрудников через КПП;

снижает субъективность ручной проверки;

повышает защищенность предприятия от прохода по чужому пропуску;

сохраняет аудит действий и решений системы;

учитывает требования к персональным и биометрическим данным.

## Основные документы

Полный дизайн-документ MLSD (docs/design-document.md)

Требования к системе (docs/requirements.md)

Методология ML и данные (docs/ml-methodology.md)

Пилот и критерии успеха (docs/pilot.md)

Production-внедрение и эксплуатация (docs/production.md)

Риски и меры снижения (docs/risks.md)

MVP и технический долг (docs/mvp-and-tech-debt.md)

Сценарий защиты на 5 минут (docs/presentation-script.md)

Word-отчет (report/MLSD_case2_face_access_control.docx)

## Диаграммы

| Модель | Файл | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Бизнес-процесс AS-IS | diagrams/business-process-as-is.mmd (diagrams/business-process-as-is.mmd) | показывает текущую ручную проверку на КПП |
| Бизнес-процесс TO-BE | diagrams/business-process-to-be.mmd (diagrams/business-process-to-be.mmd) | показывает процесс после внедрения системы |
| ER-диаграмма данных | diagrams/data-er-diagram.mmd (diagrams/data-er-diagram.mmd) | описывает структуру данных и связи сущностей |
| Архитектура системы | diagrams/system-architecture.mmd (diagrams/system-architecture.mmd) | показывает распределенную архитектуру на 10 проходных |
| UML-диаграмма компонентов | diagrams/uml-components.mmd (diagrams/uml-components.mmd) | показывает основные программные компоненты |
| UML-поведенческая диаграмма | diagrams/uml-sequence-access.mmd (diagrams/uml-sequence-access.mmd) | показывает сценарий прохода сотрудника |

## Почему используется ML

Задача не сводится к обычной проверке пропуска. Пропуск можно передать другому человеку, потерять или использовать без фактического подтверждения личности. ML-модуль решает именно задачу сопоставления лица с учетной записью сотрудника: извлекает биометрический вектор из фотографии и сравнивает его с эталонными шаблонами.

Важно, что мы проектируем не «черный ящик», а управляемую информационную систему: с порогами уверенности, ручным подтверждением спорных случаев, журналированием, мониторингом качества и регулярным обновлением эталонных данных.

## Ключевые проектные решения

Тип ML-задачи: face verification и face identification.

Основной сценарий MVP: сотрудник прикладывает пропуск, система проверяет, что лицо соответствует владельцу пропуска.

Расширенный сценарий: поиск личности по базе сотрудников без прикладывания пропуска.

Архитектура: гибридная, с edge-узлами на проходных и центральными сервисами.

Хранение данных: отдельно кадровые данные, биометрические шаблоны, события доступа и аудит.

Режим отказа: при сбое камеры, сети или низкой уверенности решение передается оператору.

## Критерии успешного пилота

Пилот проводится на 1-2 проходных и ограниченной группе сотрудников. Успех пилота считаем достигнутым, если:

среднее время проверки не превышает 2 секунд;

доля ложных отказов не выше 1-2% после настройки порога;

ложные допуски в пилоте отсутствуют или находятся ниже согласованного порога безопасности;

не менее 90% штатных проходов обрабатываются без ручного вмешательства;

операторы понимают интерфейс и не обходят систему в обычной работе.

## Архитектура в одном взгляде

## Что сдавать в ответ на задание

В ответ на задание все участники команды отправляют одинаковый текст:

Если видео не записывается, вторую строку можно заменить на: «Видео выступления не записывалось, защита будет проведена очно/онлайн с демонстрацией репозитория».

# 2. Полный дизайн-документ MLSD

# Дизайн-документ ML-системы

## 1. Название кейса и команда

Кейс №2: автоматизированная система идентификации личности по фотографии для контроля доступа на промышленном предприятии.

Команда проекта:

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Егор | Product Owner / системный аналитик | формулирование бизнес-целей, требований, сценариев использования, критериев пилота |
| Артём | Data Scientist / ML-инженер | выбор ML-подхода, метрик, протокола экспериментов, анализ модельных рисков |
| Максим | Data Engineer / Data Architect | проектирование данных, интеграций, хранения, инфраструктуры и эксплуатации |

## 2. Контекст и текущая ситуация

На предприятии работает около 5000 сотрудников и 10 проходных. Сейчас проход на территорию строится вокруг пластикового пропуска и ручной проверки: дежурный сканирует пропуск, видит фотографию сотрудника в профиле и визуально сравнивает ее с человеком перед турникетом.

Такой процесс имеет несколько проблем:

проверка зависит от внимательности и опыта конкретного дежурного;

в часы пик оператор вынужден принимать решения быстро, что повышает риск ошибки;

пластиковый пропуск можно передать другому человеку;

нет единого машинного журнала уверенности проверки личности;

сложно объективно оценивать качество ручной проверки на всех проходных.

Разрабатываемая система должна автоматизировать проверку личности по фотографии и встроиться в существующий процесс контроля доступа.

## 3. Цели и предпосылки

### 3.1. Зачем идем в разработку продукта

Главная бизнес-цель — повысить безопасность и скорость прохода сотрудников на промышленный объект. Система должна уменьшить зависимость от ручного сравнения фотографии и человека, а также создать прозрачный цифровой контур аудита: кто проходил, когда, через какую проходную, какое решение было принято и с какой уверенностью.

Практический результат для предприятия:

меньше случаев прохода по чужому пропуску;

быстрее обработка регулярного потока сотрудников;

меньше нагрузки на дежурных;

объективные данные для расследования инцидентов;

возможность масштабировать контроль доступа на все КПП.

### 3.2. Почему станет лучше от использования ML

Обычная информационная система может проверить только факт предъявления пропуска или наличие записи в базе. Она не может надежно понять, что перед камерой находится именно владелец пропуска. ML-модуль решает эту часть задачи: выделяет лицо на изображении, преобразует его в вектор признаков и сравнивает с эталонным шаблоном сотрудника.

ML нужен не для полного исключения человека, а для автоматизации типовых случаев. Если уверенность высокая, система разрешает проход. Если уверенность низкая или качество изображения плохое, решение передается оператору.

### 3.3. Бизнес-требования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| BR-1 | Система должна проверять личность сотрудника при проходе через КПП. |
| BR-2 | Система должна работать на 10 проходных предприятия. |
| BR-3 | Система должна поддерживать базу примерно из 5000 сотрудников. |
| BR-4 | Среднее время автоматической проверки должно быть не больше 2 секунд. |
| BR-5 | При спорном результате система должна передавать решение оператору. |
| BR-6 | Все решения должны сохраняться в журнале аудита. |
| BR-7 | Система должна учитывать требования к обработке персональных и биометрических данных. |
| BR-8 | Внедрение не должно блокировать работу проходных при техническом сбое. |

### 3.4. Ограничения

Система работает в условиях разного освещения, сменной формы, головных уборов и очков.

На проходных возможны очереди в начале и конце смен.

Нельзя хранить лишние фотографии без регламента и срока хранения.

Нужен fallback на ручную проверку.

Для производственного объекта критичнее не допустить чужого человека, чем иногда отправить сотрудника на ручную проверку.

### 3.5. Функциональные требования

| ID | Требование |
| --- | --- |
| FR-1 | Получать изображение лица с камеры на проходной. |
| FR-2 | Проверять качество кадра: лицо найдено, лицо достаточно крупное, нет сильного смаза. |
| FR-3 | Поддерживать сценарий verification: сотрудник предъявляет пропуск, система проверяет соответствие лица владельцу пропуска. |
| FR-4 | Поддерживать сценарий identification как развитие: поиск сотрудника по лицу среди базы. |
| FR-5 | Возвращать решение: допуск, отказ, ручная проверка. |
| FR-6 | Показывать оператору причину ручной проверки: низкое качество кадра, низкая уверенность, несколько похожих кандидатов. |
| FR-7 | Вести журнал событий доступа и решений ML-модуля. |
| FR-8 | Позволять администратору обновлять эталонные фотографии и биометрические шаблоны. |
| FR-9 | Формировать отчеты по качеству работы: доля ручных проверок, средняя задержка, ошибки. |

### 3.6. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | p95 latency не выше 2 секунд для обычной проверки. |
| Доступность | Целевая доступность центральных сервисов 99.5% на этапе production. |
| Надежность | При сбое ML-сервиса КПП переходит в ручной режим без остановки прохода. |
| Масштабируемость | Система должна поддерживать рост до 20 проходных и 10000 сотрудников без перепроектирования. |
| Безопасность | Шифрование данных в покое и при передаче, разграничение доступа, аудит действий администраторов. |
| Наблюдаемость | Логи, метрики, алерты, мониторинг качества модели и инфраструктуры. |
| Поддерживаемость | Версионирование моделей, шаблонов лиц и конфигураций порогов. |

## 4. Методология ML

### 4.1. Техническая постановка

С технической точки зрения задача состоит из двух близких подзадач:

Face verification — проверка «это тот же человек, что и в профиле?». Это основной сценарий MVP, потому что он проще, быстрее и безопаснее: сотрудник предъявляет пропуск, а модель сравнивает лицо только с шаблоном владельца пропуска.

Face identification — поиск личности по базе сотрудников. Это полезное развитие, но для промышленного предприятия его лучше внедрять после успешного MVP, потому что возрастает риск похожих кандидатов и требования к качеству данных.

ML-пайплайн:

детекция лица на кадре;

оценка качества изображения;

извлечение embedding-вектора лица;

сравнение с эталонным embedding сотрудника;

применение порогов решения;

запись результата и метаданных в журнал.

### 4.2. Какие данные нужны

Минимально необходимые данные:

актуальный справочник сотрудников;

ID сотрудника и статус допуска;

эталонные фотографии сотрудников приемлемого качества;

привязка пропусков к сотрудникам;

события проходов по КПП;

разметка спорных и ошибочных случаев пилота;

параметры камер и проходных.

Без эталонных фотографий и надежной привязки «сотрудник — пропуск — допуск» задачу решить нельзя, потому что ML-модель не будет понимать, с кем сравнивать человека перед камерой.

### 4.3. ML-метрики

| Метрика | Смысл | Связь с бизнесом |
| --- | --- | --- |
| FAR / False Acceptance Rate | доля чужих лиц, ошибочно принятых системой | главный риск безопасности |
| FRR / False Rejection Rate | доля своих сотрудников, ошибочно отправленных в отказ или ручную проверку | влияет на очереди и недовольство сотрудников |
| TAR при заданном FAR | доля корректных допусков при фиксированном уровне безопасности | помогает выбрать рабочий порог |
| ROC-AUC / PR-AUC | общее качество разделения «свой/чужой» | используется на этапе экспериментов |
| Top-1 / Top-5 accuracy | качество identification-сценария | полезно для расширенного режима без пропуска |
| Доля ручных проверок | сколько случаев ушло оператору | показывает экономический эффект |
| p95 latency | задержка 95% запросов | влияет на пропускную способность КПП |

Для промышленного объекта порог модели выбирается с приоритетом безопасности: лучше отправить спорный случай оператору, чем автоматически пропустить чужого человека.

### 4.4. Риски анализа и моделирования

Некачественные эталонные фотографии: нужны правила съемки и пересъемка плохих профилей.

Смещение данных: модель может хуже работать на части сотрудников из-за освещения, возраста, очков, масок, касок.

Изменение внешности: нужны процедуры обновления шаблонов.

Похожие люди: в случае близких embedding-ов отправлять на ручную проверку.

Недостаток негативных примеров: для оценки FAR нужны тесты с попытками прохода по чужому пропуску в контролируемой среде.

## 5. MVP и технический долг

### 5.1. Что входит в MVP

В MVP включаем только то, что нужно для безопасной проверки ценности:

1-2 проходные;

300-500 сотрудников пилотной группы;

сценарий «пропуск + лицо»;

проверка качества кадра;

решение «допуск / ручная проверка / отказ»;

журнал событий;

простой интерфейс оператора;

базовый мониторинг latency, ошибок и доли ручных проверок.

### 5.2. Что можно оставить как технический долг

полностью бесконтактная идентификация без пропуска;

сложная аналитика по всем КПП;

автоматическая переобучаемая модель;

интеграция со всеми HR-процессами;

мобильное приложение администратора;

распознавание нарушений СИЗ, если оно не относится к контролю доступа.

## 6. Подготовка пилота

### 6.1. Способ оценки пилота

Пилот проводится параллельно с текущим ручным процессом. На выбранных КПП система выдает свое решение, но оператор продолжает контролировать процесс и подтверждать спорные случаи. Это позволяет оценить качество ML без риска немедленного влияния на безопасность объекта.

Этапы пилота:

подготовка данных и согласий сотрудников;

настройка камер и терминалов;

загрузка эталонных фотографий;

сухой прогон без открытия турникета;

пилот с операторским подтверждением;

анализ ошибок и настройка порогов;

решение о масштабировании.

### 6.2. Что считаем успешным пилотом

Пилот успешен, если:

p95 latency не выше 2 секунд;

не менее 90% штатных проходов проходят без ручной проверки;

ложные допуски не зафиксированы или ниже согласованного порога;

ложные отказы не создают критичных очередей;

операторы понимают интерфейс и доверяют системе;

есть понятный список доработок перед production.

## 7. Production-архитектура

### 7.1. Общая архитектура

Система строится как распределенная архитектура: на каждой проходной есть камера, терминал и edge-узел, а центральные сервисы управляют сотрудниками, биометрическими шаблонами, журналами и мониторингом. Распределенность нужна потому, что данные и вычисления возникают одновременно на 10 физических точках, а задержка на КПП критична для очередей.

Ссылки на диаграммы:

Архитектура системы (../diagrams/system-architecture.mmd)

UML-компоненты (../diagrams/uml-components.mmd)

ER-диаграмма данных (../diagrams/data-er-diagram.mmd)

### 7.2. Основные компоненты

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Камера КПП | получает изображение лица сотрудника |
| Терминал КПП | показывает статус прохода и инструкции |
| Edge-узел | предварительная обработка кадра, локальный буфер событий, работа при кратком сбое сети |
| Access Control API | единая точка принятия решений и интеграции с турникетом |
| ML Inference Service | извлечение embedding и сравнение с эталоном |
| Vector Storage | хранение биометрических шаблонов в виде векторов |
| Employee DB | справочник сотрудников, пропусков и прав доступа |
| Audit Log | неизменяемый журнал решений и действий |
| Operator UI | интерфейс дежурного для спорных случаев |
| Monitoring | метрики инфраструктуры, модели и бизнес-процесса |

### 7.3. Инфраструктура и масштабируемость

Для MVP достаточно одного центрального сервера или небольшой виртуальной инфраструктуры в локальном ЦОД предприятия. Для production лучше использовать отказоустойчивую схему: два экземпляра API, отдельная база данных, резервное копирование, мониторинг и локальный буфер на проходных.

Плюсы гибридного подхода:

низкая задержка за счет edge-обработки;

централизованный контроль данных и политик доступа;

возможность продолжать работу КПП при кратких сетевых проблемах;

проще масштабировать на новые проходные.

Минусы:

сложнее эксплуатация, чем у одной централизованной системы;

нужно следить за синхронизацией шаблонов;

требуется защита edge-устройств на физически доступных КПП.

### 7.4. Требования к работе системы

| Параметр | MVP | Production |
| --- | --- | --- |
| Количество сотрудников | 300-500 | 5000+ |
| Количество проходных | 1-2 | 10 |
| Средний RPS | 1-3 запроса/с | 5-10 запросов/с в пике |
| p95 latency | до 2.5 секунд | до 2 секунд |
| p99 latency | до 4 секунд | до 3 секунд |
| Доступность | 98.5% | 99.5% |
| Хранение журналов | 3 месяца | 1 год или по регламенту предприятия |

## 8. Данные и структура хранения

Данные разделяются на несколько групп:

кадровые данные сотрудников;

данные пропусков и прав доступа;

биометрические шаблоны;

события проходов;

решения ML-модуля;

аудиторские действия администраторов.

Такое разделение нужно для безопасности: не все сотрудники системы должны видеть биометрические данные, а журнал аудита должен быть защищен от изменений.

Основная модель данных описана в ER-диаграмме (../diagrams/data-er-diagram.mmd).

## 9. Бизнес-процессы

Текущий процесс описан в диаграмме AS-IS (../diagrams/business-process-as-is.mmd). После внедрения процесс меняется: ручное визуальное сравнение становится исключением, а стандартные случаи обрабатываются автоматически. Новый процесс описан в диаграмме TO-BE (../diagrams/business-process-to-be.mmd).

Главное изменение процесса: оператор перестает быть единственным источником решения и становится контролером исключений.

## 10. Риски production-системы

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество кадров | средняя | высокое | требования к камерам, подсветка, контроль качества кадра |
| Ложный допуск | низкая, но критичная | очень высокое | строгий порог, ручная проверка спорных случаев, аудит |
| Очереди из-за ложных отказов | средняя | среднее | настройка порогов, улучшение эталонов, операторский режим |
| Утечка биометрических данных | низкая | очень высокое | шифрование, RBAC, аудит, минимизация хранения фотографий |
| Сбой центрального сервиса | средняя | высокое | локальный fallback, резервирование, ручной режим |
| Недоверие операторов | средняя | среднее | обучение, прозрачные причины решений, сбор обратной связи |

## 11. Матрица трассировки

| Бизнес-цель | ML-метрика | Системная метрика | Критерий пилота |
| --- | --- | --- | --- |
| Не пропускать чужих людей | FAR | доля автоматических допусков с ошибкой | ложные допуски отсутствуют или ниже согласованного порога |
| Ускорить проход | FRR, доля ручных проверок | p95 latency, длина очереди | p95 до 2 секунд, 90% проходов без оператора |
| Снизить нагрузку на дежурных | доля уверенных решений | количество ручных подтверждений | ручных проверок меньше 10% |
| Повысить управляемость процесса | полнота логирования | доля событий с полным аудитом | 100% решений записаны в журнал |
| Подготовить масштабирование | стабильность метрик по КПП | uptime, error rate | работа на 1-2 КПП без критичных сбоев |

## 12. Вывод

Предлагаемая система решает задачу контроля доступа не только как ML-задачу распознавания лица, но и как полноценную информационную систему: с данными, ролями, безопасностью, процессами, пилотом и эксплуатацией. На этапе MVP разумно ограничиться проверкой «пропуск + лицо», потому что это дает быстрый бизнес-эффект и снижает риски. После успешного пилота систему можно масштабировать на все 10 проходных и развивать в сторону более автоматизированной идентификации.

# Графические модели и диаграммы

В этом разделе приведены все ключевые диаграммы проекта. Они отрендерены из Mermaid-исходников и встроены в Word-отчет как изображения, чтобы документ можно было просматривать без GitHub.

## Рисунок 1 — Бизнес-процесс AS-IS: ручная проверка на КПП

Рисунок 1 — Бизнес-процесс AS-IS: ручная проверка на КПП

## Рисунок 2 — Бизнес-процесс TO-BE: автоматизированная проверка

Рисунок 2 — Бизнес-процесс TO-BE: автоматизированная проверка

## Рисунок 3 — ER-диаграмма структуры данных

Рисунок 3 — ER-диаграмма структуры данных

## Рисунок 4 — Архитектура системы

Рисунок 4 — Архитектура системы

## Рисунок 5 — UML-диаграмма компонентов

Рисунок 5 — UML-диаграмма компонентов

## Рисунок 6 — UML-диаграмма последовательности сценария прохода

Рисунок 6 — UML-диаграмма последовательности сценария прохода

# Требования к системе

# Требования к системе

## Бизнес-требования

| ID | Требование | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| BR-1 | Проверять личность сотрудника при проходе через КПП | основная цель продукта |
| BR-2 | Поддерживать 10 проходных предприятия | соответствует масштабу кейса |
| BR-3 | Работать с базой примерно на 5000 сотрудников | соответствует масштабу предприятия |
| BR-4 | Снижать риск прохода по чужому пропуску | ключевой эффект для безопасности |
| BR-5 | Сохранять возможность ручной проверки | нужно для спорных случаев и отказоустойчивости |
| BR-6 | Вести журнал всех решений | нужно для расследований и аудита |
| BR-7 | Соблюдать требования к персональным и биометрическим данным | работа с лицом относится к чувствительным данным |

## Функциональные требования

| ID | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | Считывание пропуска сотрудника на КПП | must |
| FR-2 | Получение изображения лица с камеры | must |
| FR-3 | Проверка качества изображения | must |
| FR-4 | Сравнение лица с эталонным шаблоном владельца пропуска | must |
| FR-5 | Принятие решения: допуск, отказ, ручная проверка | must |
| FR-6 | Отображение результата оператору | must |
| FR-7 | Запись события доступа в журнал | must |
| FR-8 | Администрирование сотрудников и шаблонов | should |
| FR-9 | Отчеты по качеству работы системы | should |
| FR-10 | Идентификация без пропуска | could |

## Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | p95 времени проверки не выше 2 секунд в production |
| Доступность | 99.5% для центральных сервисов после промышленного внедрения |
| Безопасность | шифрование данных, RBAC, аудит административных действий |
| Масштабируемость | возможность роста до 10000 сотрудников и 20 проходных |
| Отказоустойчивость | при сбое ML или сети проходная переходит в ручной режим |
| Поддерживаемость | модели, пороги и шаблоны должны версионироваться |
| Наблюдаемость | метрики latency, error rate, FAR/FRR, доля ручных проверок |

## Роли пользователей

| Роль | Что делает |
| --- | --- |
| Сотрудник | проходит через КПП |
| Оператор КПП | контролирует спорные случаи и ручной режим |
| Администратор безопасности | управляет правами доступа и инцидентами |
| HR-специалист | актуализирует данные сотрудников |
| ML-инженер | анализирует качество модели и обновляет конфигурации |
| Системный администратор | поддерживает инфраструктуру и мониторинг |

## Границы системы

Входит в проект:

проверка лица при проходе;

интеграция с пропусками и турникетом;

хранение событий доступа;

операторский интерфейс;

мониторинг и аудит.

Не входит в MVP:

распознавание эмоций;

контроль дисциплины сотрудников;

автоматическое наказание за нарушения;

распознавание всех людей на территории предприятия;

прогнозирование посещаемости.

# Методология ML и данные

# Методология ML и данные

## Тип задачи

Основная задача MVP — face verification: система проверяет, совпадает ли лицо человека перед камерой с эталонным шаблоном владельца предъявленного пропуска.

Расширенная задача — face identification: система ищет человека по лицу среди всей базы сотрудников. Этот режим полезен, но в MVP мы его не делаем основным, потому что при 5000 сотрудниках выше риск похожих кандидатов и сложнее доказать безопасность решения.

## ML-пайплайн

Камера получает кадр.

Модуль детекции находит лицо.

Модуль качества проверяет резкость, освещение, размер лица и поворот головы.

Модель извлекает embedding лица.

Сервис сравнивает embedding с эталонным шаблоном сотрудника.

Decision engine применяет пороги:

высокая уверенность — допуск;

низкая уверенность — отказ или ручная проверка;

плохое качество кадра — повторная съемка или ручная проверка.

Результат сохраняется в журнал.

## Данные

| Данные | Источник | Для чего нужны |
| --- | --- | --- |
| Справочник сотрудников | HR-система | понять, кто работает на предприятии |
| Статусы доступа | система контроля доступа | определить, имеет ли сотрудник право прохода |
| Пропуска | текущая СКУД | связать карту с сотрудником |
| Эталонные фото | HR/служба безопасности | построить биометрические шаблоны |
| События прохода | турникеты и терминалы | анализировать процесс и ошибки |
| Разметка ошибок | оператор и аудит пилота | улучшать пороги и качество |
| Параметры КПП | инфраструктура | учитывать различия камер и освещения |

## Подготовка данных

удалить дубли сотрудников;

проверить актуальность пропусков;

отбраковать плохие фотографии;

сделать пересъемку для сотрудников без качественного эталона;

сформировать обучающую и тестовую выборки;

отдельно собрать набор негативных пар «чужой пропуск — другое лицо»;

зафиксировать версию датасета и правила доступа к нему.

## Метрики модели

| Метрика | Что показывает | Почему важна |
| --- | --- | --- |
| FAR | доля чужих людей, которых система ошибочно пропустила | основной риск безопасности |
| FRR | доля своих сотрудников, которых система не пропустила автоматически | влияет на очереди и UX |
| TAR при FAR | доля верных допусков при заданном уровне безопасности | помогает выбрать рабочий порог |
| ROC-AUC | качество разделения похожих и разных лиц | удобно для сравнения моделей |
| p95 inference time | скорость ML-части | влияет на очередь у КПП |
| Доля ручных проверок | сколько решений не автоматизировано | показывает бизнес-эффект |

## Выбор порога

Порог сравнения выбирается не только по ML-метрикам, но и по бизнес-рискам. Для промышленного предприятия ошибка ложного допуска обычно опаснее ложного отказа. Поэтому в пилоте выбираем несколько порогов и сравниваем:

строгий порог: максимум безопасности, больше ручных проверок;

средний порог: баланс безопасности и скорости;

мягкий порог: меньше очередей, но выше риск ложного допуска.

Рекомендуемый вариант для production — строгий или средний порог с отправкой спорных случаев оператору.

## Анализ ошибок

Ошибки нужно разбирать не только как «модель ошиблась», а по причинам:

плохое освещение;

лицо слишком далеко;

сотрудник в каске, очках или маске;

устаревшая эталонная фотография;

похожие сотрудники;

неверная привязка пропуска к профилю;

технический сбой камеры или сети.

Такой анализ поможет понять, что улучшать: модель, данные, оборудование или процесс.

## MLOps

Для промышленной эксплуатации нужны:

реестр версий моделей;

версионирование биометрических шаблонов;

мониторинг распределения embedding-ов;

контроль drift по проходным;

регулярная оценка FAR/FRR на размеченных данных;

процедура отката модели;

журнал изменения порогов.

# Пилот и критерии успеха

# Пилот и критерии успеха

## Цель пилота

Проверить, что система может стабильно помогать операторам КПП в реальных условиях предприятия и при этом не создает недопустимых рисков безопасности.

Пилот не должен сразу полностью заменять текущий процесс. На первом этапе система работает как помощник: выдает решение и уверенность, а оператор подтверждает спорные случаи.

## Масштаб пилота

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проходные | 1-2 КПП |
| Сотрудники | 300-500 человек |
| Длительность | 4-6 недель |
| Основной сценарий | пропуск + проверка лица |
| Режим работы | автоматическое решение с ручным контролем исключений |

## Этапы пилота

Подготовка данных. Проверяем справочник сотрудников, пропуска, эталонные фотографии и согласия на обработку данных.

Настройка оборудования. Устанавливаем камеры, проверяем освещение и углы съемки.

Технический запуск. Интегрируем терминал КПП, ML-сервис, журнал событий и операторский интерфейс.

Теневой режим. Система принимает решения, но не управляет турникетом. Оператор видит подсказки.

Ограниченный рабочий режим. Система открывает турникет при высокой уверенности, спорные случаи уходят оператору.

Анализ результатов. Считаем метрики, разбираем ошибки, выбираем пороги.

Решение о масштабировании. Формируем список доработок для production.

## Критерии успешного пилота

| Критерий | Целевое значение |
| --- | --- |
| p95 времени проверки | не более 2 секунд |
| Доля автоматических штатных проходов | не менее 90% |
| Ложные допуски | 0 в пилоте или ниже согласованного порога |
| Ложные отказы | не создают критичных очередей |
| Полнота журнала | 100% решений записаны |
| Доступность пилотного контура | не ниже 98.5% |
| Удовлетворенность операторов | операторы понимают причины решений и не обходят систему |

## Что измеряем каждый день

количество проходов;

количество автоматических допусков;

количество ручных проверок;

причины ручных проверок;

среднюю, p95 и p99 задержку;

ошибки камеры и сети;

спорные случаи и жалобы сотрудников;

расхождения между решением системы и решением оператора.

## Решение после пилота

Возможны три результата:

масштабировать — если критерии успеха выполнены и есть только небольшие доработки;

продлить пилот — если качество близко к целевому, но есть понятные причины ошибок;

остановить внедрение — если риски безопасности или эксплуатации слишком высоки.

## Подготовка к защите

На защите важно подчеркнуть, что пилот спроектирован безопасно: система сначала проверяется в теневом режиме, затем работает только на ограниченном контуре, а ручная проверка остается доступной всегда.

# Production-внедрение и эксплуатация

# Production-внедрение и эксплуатация

## Общая идея production-решения

После успешного пилота система масштабируется на 10 проходных. Архитектура остается гибридной: часть обработки выполняется рядом с КПП, а центральные сервисы отвечают за единые данные, политики доступа, аудит и мониторинг.

Такой подход выбран потому, что проходные физически распределены, а задержка проверки должна быть маленькой. Если каждый запрос полностью зависит от удаленного сервера, краткий сетевой сбой может остановить проход людей. Edge-узел на КПП снижает этот риск.

## Компоненты

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Камеры КПП | получение изображения лица |
| Терминал КПП | взаимодействие с сотрудником и оператором |
| Edge Gateway | локальная предобработка, буфер событий, временный fallback |
| Access Control API | бизнес-логика решения о доступе |
| ML Inference Service | извлечение embedding и сравнение |
| Vector Storage | хранение биометрических шаблонов |
| Employee DB | сотрудники, пропуска, статусы допуска |
| Audit Log | неизменяемое хранение событий |
| Admin Panel | управление пользователями, шаблонами и правами |
| Monitoring Stack | метрики, логи, алерты |

## Масштабирование

При 5000 сотрудниках и 10 проходных нагрузка умеренная. Основной пик возникает в начале и конце смен. Для оценки берем запас:

10 КПП;

до 1 запроса в секунду на одну КПП в пике;

суммарно до 10 RPS;

хранение нескольких миллионов событий доступа в год;

поиск по одному шаблону в verification-сценарии и по векторному индексу в identification-сценарии.

Для такого масштаба достаточно горизонтального масштабирования API и ML-сервиса на 2-3 экземпляра. База данных и векторное хранилище должны иметь резервное копирование и мониторинг.

## SLA, RPS и latency

| Показатель | Цель |
| --- | --- |
| Доступность центрального API | 99.5% |
| p95 полной проверки | до 2 секунд |
| p99 полной проверки | до 3 секунд |
| Пиковая нагрузка | 10 RPS с запасом до 20 RPS |
| Время переключения в ручной режим | до 30 секунд |
| Потеря событий доступа | не допускается, события буферизуются локально |

## Безопасность

Так как система работает с биометрическими данными, безопасность является частью архитектуры, а не дополнительной настройкой.

Основные меры:

хранить не «сырые» фотографии там, где достаточно embedding-шаблонов;

шифровать данные в покое и при передаче;

разграничивать доступ по ролям;

вести аудит действий администраторов;

ограничивать экспорт биометрических шаблонов;

хранить журналы отдельно от операционной базы;

регулярно проверять права доступа;

иметь процедуру удаления данных уволенных сотрудников.

## Режимы отказа

| Ситуация | Поведение системы |
| --- | --- |
| Плохой кадр | попросить повторить попытку или отправить оператору |
| Низкая уверенность модели | ручная проверка |
| Недоступен ML-сервис | ручной режим на КПП |
| Недоступна сеть | локальный буфер событий и ручной режим |
| Ошибка базы сотрудников | запрет автоматического допуска, ручная проверка |
| Перегрузка очереди | временно увеличить долю операторских решений по регламенту безопасности |

## Эксплуатация

В production нужен регулярный цикл:

мониторинг технических метрик;

мониторинг ML-метрик;

разбор инцидентов;

обновление эталонных фотографий;

проверка качества по проходным;

тестирование новых версий модели;

контролируемое выкатывание и возможность отката.

## Почему данные распределены

Данные фактически живут в разных местах:

кадровые данные — в HR-системе;

права доступа — в СКУД;

изображения и события — на КПП и edge-узлах;

биометрические шаблоны — в защищенном хранилище;

журналы — в audit storage;

метрики — в системе мониторинга.

Поэтому архитектура не может быть одной таблицей в одной базе. Нужна интеграционная схема, которая объединяет эти источники, но не смешивает данные без необходимости.

# Риски и меры снижения

# Риски и меры снижения

## Риски данных

| Риск | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Устаревшие фотографии сотрудников | модель чаще отправляет на ручную проверку | регламент пересъемки, проверка качества фото |
| Ошибки в справочнике сотрудников | неверное решение о доступе | синхронизация с HR и СКУД, сверка перед пилотом |
| Неполные согласия на обработку данных | юридический риск | согласие до включения сотрудника в пилот |
| Дубли и неверные пропуска | ошибочное сравнение лица | очистка данных и аудит связки сотрудник-пропуск |

## Модельные риски

| Риск | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Ложный допуск | критический риск безопасности | строгий порог, human-in-the-loop, аудит |
| Ложный отказ | очереди и недовольство сотрудников | настройка порога, улучшение эталонов |
| Bias модели | неравномерное качество для разных групп сотрудников | тестирование на репрезентативной выборке |
| Drift внешности и условий съемки | ухудшение качества со временем | мониторинг, обновление шаблонов |
| Похожие сотрудники | ошибочный candidate match | ручная проверка при близких кандидатах |

## Технические риски

| Риск | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Сбой камеры | невозможность автоматической проверки | резервный ручной режим, мониторинг камер |
| Сбой сети | задержки или недоступность центральных сервисов | edge-буфер, локальный fallback |
| Перегрузка ML-сервиса | очереди на КПП | горизонтальное масштабирование, лимиты |
| Ошибки интеграции с турникетом | неверное открытие или блокировка | тестовый стенд, журнал команд |
| Потеря журналов | невозможность расследования | append-only storage, резервное копирование |

## Организационные риски

| Риск | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Недоверие операторов | обход системы | обучение, понятные причины решений |
| Недовольство сотрудников | сопротивление внедрению | прозрачные правила, коммуникация, защита данных |
| Неполный регламент ручного режима | хаос при сбоях | инструкция для КПП и тренировки |
| Слишком широкий MVP | затягивание проекта | ограничить MVP сценарием «пропуск + лицо» |

## Самые критичные риски

Ложный допуск чужого человека. Это главный риск, поэтому система должна быть настроена консервативно, а спорные случаи должны уходить оператору.

Нарушение обработки биометрических данных. Нужно минимизировать хранение изображений, шифровать шаблоны и вести аудит.

Остановка проходной из-за технического сбоя. В системе всегда должен быть ручной режим и локальный fallback.

## План реагирования на инцидент

Зафиксировать событие в журнале.

Сохранить технические метрики и решение модели.

Передать инцидент службе безопасности.

Проверить эталонные данные сотрудника.

Проверить камеру и качество кадра.

При необходимости изменить порог или откатить модель.

Описать выводы в базе инцидентов.

# MVP и технический долг

# MVP и технический долг

## Принцип MVP

MVP должен доказать, что система реально помогает проходной, но не должен пытаться сразу закрыть все возможные сценарии. Поэтому в первой итерации выбираем самый понятный и безопасный сценарий: сотрудник предъявляет пропуск, а система проверяет, что лицо перед камерой соответствует владельцу пропуска.

## Что входит в MVP

| Блок | Что делаем |
| --- | --- |
| КПП | 1-2 проходные |
| Пользователи | 300-500 сотрудников |
| Сценарий | пропуск + лицо |
| Камера | получение кадра и контроль качества |
| ML | face verification |
| Решение | допуск, отказ, ручная проверка |
| Оператор | простой экран спорных случаев |
| Журнал | запись каждого решения |
| Мониторинг | latency, ошибки, доля ручных проверок |

## Почему не делаем сразу identification

Идентификация без пропуска выглядит эффектно, но для MVP она рискованнее:

нужно сравнивать человека со всей базой;

выше шанс похожих кандидатов;

сложнее объяснить решение оператору;

выше требования к качеству эталонных данных;

сложнее доказать безопасность на защите проекта.

Поэтому identification оставляем как развитие после успешного пилота.

## Что остается техническим долгом

| Долг | Почему можно отложить |
| --- | --- |
| Идентификация без пропуска | не нужна для проверки базовой ценности |
| Автоматическое переобучение | сначала достаточно версионирования модели |
| Продвинутая аналитика | в MVP хватит базовых отчетов |
| Интеграция со всеми HR-процессами | можно начать с выгрузки справочника |
| Массовая пересъемка всех сотрудников | в MVP достаточно пилотной группы |
| Мобильные интерфейсы | оператор работает на КПП |

## Критерии готовности MVP

система установлена на пилотных КПП;

данные пилотной группы загружены;

камера стабильно получает пригодные кадры;

ML-сервис возвращает решение и уверенность;

оператор видит спорные случаи;

все события пишутся в журнал;

есть отчет по метрикам пилота.

## План развития после MVP

Масштабирование на все 10 проходных.

Улучшение качества эталонных фото.

Настройка порогов по каждой КПП.

Расширенная аналитика безопасности.

Тестирование identification-сценария.

Интеграция с кадровыми процессами увольнения и изменения прав доступа.

# Сценарий защиты

# Сценарий защиты на 5 минут

## 0:00-0:30. Вступление

Здравствуйте. Мы представляем проект по кейсу №2: система идентификации сотрудников по фотографии для контроля доступа на промышленном предприятии.

Команда: Егор — product owner и системный аналитик, Артём — data scientist и ML-инженер, Максим — data engineer и архитектор данных.

## 0:30-1:10. Проблема

Сейчас сотрудник проходит через КПП по пластиковому пропуску, а дежурный вручную сравнивает человека с фотографией в профиле. На предприятии около 5000 сотрудников и 10 проходных, поэтому процесс зависит от внимательности оператора, особенно в часы пик. Еще одна проблема — пропуск можно передать другому человеку.

## 1:10-1:50. Идея решения

Мы предлагаем систему, где камера на КПП получает изображение лица, ML-модуль сравнивает его с эталонным шаблоном сотрудника, а система принимает решение: допуск, отказ или ручная проверка.

В MVP мы не убираем пропуск полностью. Сначала делаем более безопасный сценарий: пропуск плюс проверка лица. Это снижает риски и позволяет быстрее доказать ценность.

## 1:50-2:40. Диаграммы процессов

В AS-IS процессе оператор является основным источником решения. В TO-BE процессе оператор работает со спорными случаями, а типовые проходы обрабатываются автоматически.

Главное изменение бизнес-процесса: ручная визуальная проверка становится исключением, а не обязательным шагом для каждого сотрудника.

## 2:40-3:30. Архитектура и данные

Архитектура распределенная: на каждой проходной есть камера, терминал и edge-узел, а центральные сервисы отвечают за API, ML inference, базу сотрудников, векторное хранилище и аудит.

Данные разделены: кадровые данные, права доступа, биометрические шаблоны, события проходов и журналы аудита хранятся отдельно. Это нужно для безопасности и управляемости.

## 3:30-4:20. ML и метрики

Технически задача — face verification. Модель получает embedding лица и сравнивает его с эталонным embedding владельца пропуска.

Основные метрики: FAR, FRR, TAR при заданном FAR, latency и доля ручных проверок. Для промышленного предприятия особенно важен FAR, потому что ложный допуск опаснее ложного отказа.

## 4:20-5:00. Пилот и вывод

Пилот предлагаем проводить на 1-2 проходных и группе 300-500 сотрудников. Успех пилота: p95 проверки до 2 секунд, не менее 90% проходов без ручного вмешательства, отсутствие ложных допусков и полный журнал событий.

Итог: мы проектируем не просто ML-модель, а полноценную информационную систему с данными, безопасностью, fallback-режимом, мониторингом и понятным планом внедрения.

# Приложение. Состав файлов проекта

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| docs/design-document.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/ml-methodology.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/mvp-and-tech-debt.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/pilot.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/presentation-script.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/production.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/requirements.md | Текстовый раздел отчета |
| docs/risks.md | Текстовый раздел отчета |
| diagrams/business-process-as-is.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/business-process-to-be.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/data-er-diagram.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/system-architecture.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/uml-components.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/uml-sequence-access.mmd | Исходник диаграммы Mermaid |
| diagrams/rendered/business-process-as-is.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| diagrams/rendered/business-process-to-be.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| diagrams/rendered/data-er-diagram.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| diagrams/rendered/system-architecture.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| diagrams/rendered/uml-components.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| diagrams/rendered/uml-sequence-access.png | Отрендеренное изображение диаграммы |
| README.md | Мастер-документ репозитория |